АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря2021 г. 	№ 552

г. Калач

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения город Калач от 15.10.2019 № 495 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» (в ред. от 06.02.2020 № 35, от 14.05.2020 № 182, от 11.08.2020 № 326, от 21.12.2020 № 557, от 28.12.2020 № 576, от 18.02.2021 № 55, от 29.06.2021 № 273)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области от 15.10.2019 № 495 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»  (в ред. от 06.02.2020 № 35, от 14.05.2020 № 182, от 11.08.2020 № 326, от 21.12.2020 № 557, от 28.12.2020 № 576, от 18.02.2021 № 55, от 29.06.2021 № 273) следующие изменения:

  - Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)» Паспорта муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» изложить следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
|  | 2020 | 5 119,18 | 5 016,75 | 102,38 | 0,05 | 0,00 |
|  | 2021 | 26 273,06 | 25 747,34 | 525,46 | 0,26 | 0,00 |
|  | 2022 | 15 500,16 | 15 190,00 | 310,00 | 0,16 | 0,00 |
|  | 2023 | 14 000,14 | 13 720,00 | 280,00 | 0,14 | 0,00 |
|  | 2024 | 111 223,76 | 108 998,20 | 2 224,45 | 1,11 | 0,00 |
|  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 172 116,30 | 168 672,29 | 3 442,29 | 1,72 | 0,00 |
|  | В отношении дворовых и общественных территорий суммы в период 2020 – 2026 гг. указаны ориентировочно и подлежат уточнению согласно сметных расчетов. |  |  |  |  |  |

».

  - Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы) Паспорта подпрограммы 1 «Формирование современной городской среды городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» муниципальной программы городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» изложить следующей редакции:

«

| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год | ВСЕГО (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | ВБ |
|  | 2020 | 5 119,18 | 5 016,75 | 102,38 | 0,05 | 0,00 |
|  | 2021 | 26 273,06 | 25 747,34 | 525,46 | 0,26 | 0,00 |
|  | 2022 | 15 500,16 | 15 190,00 | 310,00 | 0,16 | 0,00 |
|  | 2023 | 14 000,14 | 13 720,00 | 280,00 | 0,14 | 0,00 |
|  | 2024 | 111 223,76 | 108 998,20 | 2 224,45 | 1,11 | 0,00 |
|  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 172 116,30 | 168 672,29 | 3 442,29 | 1,72 | 0,00 |
|  | В отношении дворовых и общественных территорий суммы в период 2020 – 2026 гг. указаны ориентировочно и подлежат уточнению согласно сметных расчетов. |  |  |  |  |  |

».

  - Основное мероприятие 1.5. «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» раздела 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» Подпрограммы 1. Формирование современной городской среды городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020 – 2026 годы муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Основное мероприятие 1.5 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

Срок реализации основного мероприятия: 2019 - 2026 годы.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателям - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и количество благоустроенных общественных территорий, городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области.

Цель основного мероприятия - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, формирование активной гражданской позиции населения, создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной городской среды.

Для достижения целей и решения задач основного мероприятия необходимо обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области.

На территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области насчитывается 103 многоквартирных домов, земельные участки поставлены на государственный кадастровый учет, установлены границы. Многоквартирные дома включены в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014 - 2044 годы, утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 06.03.2014 № 183 "Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Воронежской области на 2014 - 2044 годы".

По результатам проведенной инвентаризации в проведении мероприятий по благоустройству дворовых территорий (ремонт проездов, установка скамеек и урн, освещение дворов и т.д.) нуждается не менее 82 дворовых территорий.

Безопасный, уютный и красивый двор - одно из условий комфортной жизни в населенных пунктах.

Реализация мероприятия позволит возвратить функции двора как пространственной основы для территориальной организации населения, среды для проведения досуга, а также создания условий для физического и духовного развития населения, для адаптации и подготовки детей к дальнейшим физическим нагрузкам.

Социальный эффект мероприятия будет выражен:

- в создании более комфортных и безопасных условий проживания с учетом обеспечения доступности маломобильных групп населения;

- в формировании активной гражданской позиции населения в вопросах охраны и поддержания порядка на дворовых, общественных территориях.

Работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов проводятся на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, на которых расположены многоквартирные дома, к которым прилегает дворовая территория.

Дворовые территории включены в муниципальные программы формирования современной городской среды по результатам инвентаризации, перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов Воронежской области, требующих благоустройства, определен приложением 5 к муниципальной программе формирования современной городской среды.

Предложения граждан по включению дворовых территорий в муниципальную программу, подготовленные в рамках минимального перечня работ, могут включать все или несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работы.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

-установку и (или) ремонт детского игрового, спортивного комплексов и (или) оборудования на дворовой территории, включая устройство и (или) ремонт покрытия на детской игровой и (или) спортивной площадке, в том числе резинового, установку и (или) ремонт ограждения детской площадки;

- устройство и (или) ремонт покрытия автомобильных дорог, тротуаров, мест стоянки автотранспортных средств, относящихся к дворовой территории, с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, нанесение разметки стоянки автомашин маломобильных групп населения холодным пластиком со светоотражающими элементами ручным способом;

- устройство и (или) ремонт контейнерных площадок;

- установку газонных ограждений, а также ограждений для палисадников на дворовой территории, валку деревьев, корчевку кустарника и мелколесья, сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья, корчевку пней, вырезку сухих ветвей деревьев;

- закупку саженцев кустарников и деревьев и других элементов озеленения. При этом посадка осуществляется собственниками помещений в многоквартирных домах, заинтересованными лицами самостоятельно, своими силами и средствами. При этом к заинтересованным лицам относятся физические лица, жители многоквартирных домов, представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

- установку сушилок для белья, установку беседок;

- озеленение, озеленение территорий, в том числе посев и (или) подсев газонов;

- устройство и ремонт подпорных стен на дворовых территориях многоквартирных домов, демонтаж (монтаж) лестничных сходов, демонтаж подпорных стенок, демонтаж существующего бетонного покрытия дворовых проездов, разборка бортовых камней, устройство металлических ограждений, поручней;

- устройство дождевой канализации, дренажной системы, водоотводных сооружений, устройство и (или) ремонт водоотводных лотков, водостоков, замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер, регулирование высотного положения крышек колодцев;

- земляные работы, вертикальная и горизонтальная планировка, укрепление грунта с использованием геосетки, подсыпка грунта.

Нормативная стоимость (территориальные единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ представлены в приложении 8 к муниципальной программе.

Порядок и формы трудового участия граждан в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий представлены в приложении 10 к муниципальной программе.

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу на 2020-2026 годы представлены в приложении 9 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории городского поселения город Калач представлен в приложении 15 к муниципальной программе.

Работы по благоустройству дворовых территорий могут финансироваться за счет средств федерального, областного, местных бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

Расходные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ по благоустройству софинансируются из федерального бюджета:

при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу Постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 "О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - постановление № 106), то есть с 20.02.2019.

При реализации мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предполагается трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах в рамках выполнения минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству.

По состоянию на конец 2021 года на территории городского поселения 21 общественная территория, из них благоустроенных 18 ед. общей площадью 375,3 тыс. кв.м. или 85,7 %.

Остаются неблагоустроенными 3 общественные территории общей площадью 13,6 тыс. кв.м. (сквер «Успенский»; пешеходная зона ул. ул. Пугачева, ул. Партизанская, пер. Партизанский, ул. Красное Знамя, ул. Луначарского в городе Калач; 3-я очередь благоустройства территории Пеньковой горы).

Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, составляет 14,3 %.

Общественные территории включены в муниципальную программу по результатам проведенной инвентаризации.

Адресный перечень общественных территорий городского поселения город Калач, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2020 - 2026 годах, представлен в приложении 6 к муниципальной программе.

В 2021 году в рамках благоустройства эко-парка «Калачеевские поляны» согласно разработанной проектно-сметной документации ООО «ГринПарк» завершены работы по устройству автомобильных стоянок, пешеходной дорожки, тротуара, мест для отдыха с кострами, установке малых архитектурных форм, благоустройству зоны для барбекю, озеленению, установке светильников и др. Стоимость работ составила 26,273 млн. рублей.

В 2022-2023 годах в 2 этапа запланировано благоустройство пешеходной зоны ул. Пугачева, ул. Партизанская, пер. Партизанский, ул. Красное Знамя, ул. Луначарского в городе Калач – обустроить тротуар, ливневую канализацию, зону для отдыха с детским и спортивным оборудованием.

В рамках реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Воронежской области предполагается следующий перечень работ:

- устройство сети велодорожек, площадок для воркаута;

- реконструкция или устройство каменного (плиточного) мощения и покрытий;

- установка уличных светильников (прожекторов) и (или) их реконструкция, устройство сетей наружного освещения;

- ремонт, замена и устройство ограждения;

- устройство мест стоянки транспортных средств (за исключением территорий населенных пунктов, отведенных для организации платных парковок);

- устройство подпорных стенок, в том числе с облицовкой из декоративных материалов (гранит, декоративная штукатурка, металл и др.), террас;

- устройство и (или) ремонт проездов, тротуаров, дорожек, площадок на территории общественных зон и подъездах, подходах к общественным зонам, дорожных знаков;

- демонтажные работы, дорожная одежда, ремонт автомобильной дороги, деревья, материалы, срезка старого и устройство нового асфальтобетонного покрытия, подготовительные работы, подпорная стена;

- земляные работы и вертикальная планировка;

- устройство блоков обслуживания паркового хозяйства, устройство общественных уборных, пунктов проката;

- реконструкция ВЛ-0,4 кВ, прокладка кабеля, сетей канализации, наружной кабельной канализации, ливневой канализации, дренажной системы, водоотведения, водоотводных сооружений, водоснабжения, автополива;

- археологические наблюдения (за исключением тех объектов, в отношении которых данные работы будут проводиться в рамках государственной программы Воронежской области "Государственная охрана объектов культурного наследия", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2015 № 1032);

- установка малых архитектурных форм, в том числе фонтанов и их звукового сопровождения, устройство акустической системы фонтанов, арт-объектов, лодочной станции с настилом и трапом, колодцев из оцилиндрованных бревен, организованного спуска к воде с настилами и трапами, деревянного перехода, смотровой площадки, настила через реку, информационного стенда, переносных изделий, устройство бетонного декоративного лотка и т.д.;

- устройство площадок для выгула собак, оборудование зоны выгула собак, устройство контейнерных площадок;

- устройство системы видеонаблюдения, системы информации и навигации, системы охранной телевизионной, системы оповещения, входных групп;

- озеленение территории, устройство цветочных клумб из бетона, облицованных гранитной плиткой;

- устройство бронзовой скульптурной композиции и ее оформление;

- устройство сценического подиума, комплекса;

- устройство системы связи;

- вынос инженерных сетей (электроснабжения, газопровода, водопровода и водоотведения);

- установка круглых колодцев, люка для смотровых колодцев;

- устройство зрительской трибуны, площадок для награждения, пьедесталов, амфитеатров, скульптур, стел, бюстов, устройство бетонного основания под установку военной техники, устройство акустической системы памятников, устройство рекламных щитов и информационных конструкций, флагштоков и флагов;

- устройство спортивной и детской зон, оборудование в спортивной и детской зонах, устройство покрытия детской и спортивной площадок из песка, отсева, резиновой плитки и резиновой крошки.

При этом установленные детские игровые площадки должны соответствовать  техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок" (ТР ЕАЭС 042/2017), принятому Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017 № 21, в соответствии с которым оборудование, которое используется для обустройства детских площадок, подлежит обязательной сертификации или декларированию (в зависимости от формы подтверждения соответствия).

Развитие общественных пространств различного функционального назначения предполагает формирование единой стратегии развития общественных территорий общего пользования с созданием широкого общественного участия всех заинтересованных в реализации приоритетного проекта сторон.

При реализации мероприятия по благоустройству общественных территорий возможно как трудовое, так и финансовое участие граждан, заинтересованных организаций в рамках выполнения работ по благоустройству.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий должно осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Администрация городского поселения город Калач вправе  исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Администрация городского поселения город Калач вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

- Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы - не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

В случае проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур.

В случае заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству на территории городского поселения город Калач не позднее 2026 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями представлен в приложении 14 к муниципальной программе.».

  - Приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

  - Приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

  - Приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

  - Приложение 6 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании «Вестник муниципальных правовых актов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области», а также разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Калач в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации городского поселения город Калач | Д.Н. Дудецкий |
| --- | --- |

Приложение 1
к постановлению администрации

городского поселения город Калач

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

от «30» декабря 2021 года № 552

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского поселения город Калач
Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» и их значениях

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. (первый год реализации) | 2021 г. (второй год реализации) | 2022 г. (третий год реализации) | 2023 г. (четвертый год реализации) | 2024 г. (пятый год реализации) | 2025 г. (шестой год реализации) | 2026 г. (седьмой год реализации) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | % | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 87,8 | 0 | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | % | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 0 | 9,5 | 0 | 0 |
| 3 | Доля созданных, восстановленных и реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения от общего количества объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов, требующих благоустройства по результатам инвентаризации, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (с момента реализации нарастающим итогом) | % | 0 | 0 | 0 | 12,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципальных образований от общего количества общественных территорий муниципальных образований, требующих благоустройства по результатам инвентаризации, в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" (с момента реализации нарастающим итогом) | % | 20,0 | 75,0 | 83,30 | 83,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество проектов по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий муниципальных образований и созданию, восстановлению и реконструкции объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения и участию муниципальных образований во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, реализованных в рамках подпрограммы | Ед. | 1 | 1 | 1 | 10 | 74 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство общественных территорий городского поселения город Калач |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от количества запланированных проектов по благоустройству общественных территорий в отчетном периоде | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3 Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения муниципальных образований Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество созданных, восстановленных, реконструированных объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения муниципальных образований Воронежской области | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.4 Поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Количество проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.5 Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в программы формирования современной городской среды Воронежской области | Ед. | 0 | 0 | 0 | 10 | 72 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в программы формирования современной городской среды Воронежской области | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Приложение 
к постановлению администрации

городского поселения город Калач

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

от «30» декабря 2021 года № 552

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы городского поселения город Калач

Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на

2020-2026 годы»

за счет всех источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации |  |  | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | Всего | в том числе по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пр |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | 2024 * | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 0400000000 | 000 | 172 116,30 | 5 119,18 | 26 273,06 | 15 500,16 | 14 000,14 | 111 223,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 168 952,29 | 5 016,75 | 25 747,34 | 15 190,00 | 14 000,00 | 108 998,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 3 162,29 | 102,38 | 525,46 | 310,00 | 0,00 | 2 224,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1,72 | 0,05 | 0,26 | 0,16 | 0,14 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВБИ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА 1 | «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы» | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 0410000000 | 000 | 172 116,30 | 5 119,18 | 26 273,06 | 15 500,16 | 14 000,14 | 111 223,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 168 952,29 | 5 016,75 | 25 747,34 | 15 190,00 | 14 000,00 | 108 998,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 3 162,29 | 102,38 | 525,46 | 310,00 | 0,00 | 2 224,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1,72 | 0,05 | 0,26 | 0,16 | 0,14 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВБИ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Калач | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 0410100000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВБИ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. | Благоустройство общественных территорий городского поселения город Калач | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 0410200000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | ВБИ |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. | Создание, восстановление и реконструкция объектов централизованной (нецентрализованной) системы холодного водоснабжения муниципальных образований Воронежской области | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 0410300000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. | Поощрение муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 0410400000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.5. | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 041F200000 | 000 | 172 116,30 | 5 119,18 | 26 273,06 | 15 500,16 | 14 000,14 | 111 223,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 168 952,29 | 5 016,75 | 25 747,34 | 15 190,00 | 14 000,00 | 108 998,20 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 3 162,29 | 102,38 | 525,46 | 310,00 | 0,00 | 2 224,45 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1,72 | 0,05 | 0,26 | 0,16 | 0,14 | 1,11 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения город Калач | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 041F200000 | 000 | 100 400,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,14 | 86 400,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 98 671,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 | 84 671,16 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 1 727,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1727,98 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2 | Благоустройство общественных территорий городского поселения город Калач | всего, в том числе: | 914 | 0503 | 041F200000 | 000 | 71 716,16 | 5 119,18 | 26 273,06 | 15 500,16 | 0,00 | 24 823,76* | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 70 281,13 | 5 016,75 | 25 747,34 | 15 190,00 | 0,00 | 24 327,04* | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 1 434,31 | 102,38 | 525,46 | 310 | 0,00 | 496,47 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  | 0,72 | 0,05 | 0,26 | 0,16 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*- указана прогнозная потребность в денежных средствах на реализацию мероприятий. Стоимость будет уточнена после получения Заключения ценовой экспертизы.

Приложение 3
к постановлению администрации

городского поселения город Калач

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

от «30» декабря 2021 года № 552

План реализации муниципальной программы городского поселения город Калач

Калачеевского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды

городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области на 2020-2026 годы»

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Калач | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Калач | - | - | - | 1 ед. Благоустройство пешеходной зоны улицы Советская в г. Калач (в рамках национального проекта РФ «Жилье и городская среда») (2 этап) | - | - | - | 1 ед. Комплексное развитие и благоустройство территории Пеньковой горы в городе Калач: 2 этап: Благоустройство эко-парка «Калачеевские поляны» (ул. Газовая) | - | - | - | 1 ед. Благоустройство пешеходной зоны ул. Пугачева, ул. Партизанская, пер. Партизанский, ул. Красное Знамя, ул. Луначарского в городе Калач (1 этап) |

| Наименование контрольного события программы | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  |
|  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в городском поселении город Калач | - | - | - | 10 | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контрольное событие 2. Благоустройство общественных территорий в городском поселении город Калач | - | - | - | Благоустройство пешеходной зоны ул. Пугачева, ул. Партизанская, пер. Партизанский, ул. Красное Знамя, ул. Луначарского в городе Калач (2 этап) | - | - | - | 2 ед. Благоустройство Сквера «Успенский») Комплексное развитие и благоустройство территории Пеньковой горы в городе Калач: 3 этап: Благоустройство спортивно-развлекательной зоны (ул. Газовая) | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение 4
к постановлению администрации

городского поселения город Калач

Калачеевского муниципального района

Воронежской области

от «30» декабря 2021 года № 552

Адресный перечень общественных территорий

городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области,

нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2022-2026 годах

| № п/п | Наименование общественной территории, место расположения |
| --- | --- |
| 1 | Пешеходная зона ул. Пугачева, ул. Партизанская, пер. Партизанский, ул. Красное Знамя, ул. Луначарского, г. Калач |
| 2 | Спортивно-развлекательная зона, г. Калач, ул. Газовая |
| 3 | Сквер Успенский - в пределах кадастрового квартала 36:10:0100225, г. Калач, пл. Ленина |